UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto “DepScan: Sistema Web de Detección y Remediación de Dependencias Vulnerables”

Curso: Calidad Y Pruebas de Software

Docente: Patrick Cuadros

Integrantes:

Hernández Cruz, Angel Gadiel	(2021070017)

Tacna – Perú

2026

DepScan: Sistema Web de Detección y Remediación de Dependencias Vulnerables

Informe Final del Proyecto

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES

| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | A. G. Hernández Cruz |  |  | 14/10/2026 | Versión original |

ÍNDICE GENERAL

1. Antecedentes	1

2. Planteamiento del Problema	1

3. Objetivos	1

4. Desarrollo de la Solución	1

4.1 Fase de Inicio	1

4.2 Fase de Elaboración	1

4.3 Fase de Construcción	1

4.4 Fase de Transición	1

4.5 Resultados	1

5. Cronograma	1

6. Presupuesto	1

7. Conclusiones	1

8. Recomendaciones	1

9. Bibliografía	1

# 1. Antecedentes

Tabla 1

Incidentes que motivan el proyecto

| Año | Caso | Componente vulnerable | Consecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Equifax | Apache Struts (CVE-2017-5638) | Filtración de datos de ~147 millones de personas; el parche existía dos meses antes del ataque. |
| 2018 | event-stream (npm) | Dependencia transitiva comprometida (flatmap-stream) | Código malicioso distribuido a millones de descargas, dirigido a billeteras de criptomonedas. |
| 2021 | Log4Shell | Apache Log4j (CVE-2021-44228, CVSS 10.0) | Ejecución remota de código en miles de sistemas en todo el mundo. |

Nota. Elaboración propia.

Tabla 2

Herramientas existentes

| Herramienta | Tipo | Limitación principal |
| --- | --- | --- |
| npm audit | CLI, gratuita | Solo npm; no verifica que la versión sugerida sea segura respecto de otros avisos. |
| pip-audit | CLI, gratuita | Solo PyPI. |
| OSV-Scanner (Google) | CLI, gratuita | Lista fallas pero no propone una versión segura verificada ni mitigaciones; en inglés. |
| Snyk, Mend, Sonatype | Plataformas comerciales | Costo por desarrollador; planes gratuitos limitados. |

Nota. Elaboración propia.

Antecedente académico. El planteamiento original del proyecto (documento proyecto.md) identificó que reconstruir solo "leer y consultar" duplicaría una herramienta gratuita. Por eso el proyecto se justifica en el motor propio, la lógica de remediación y la medición de resultados reales contra herramientas reconocidas.

# 2. Planteamiento del Problema

Problema general. ¿Cómo detectar, de forma rápida y confiable, las dependencias con vulnerabilidades conocidas en proyectos npm y PyPI, y orientar al desarrollador sobre cómo corregirlas sin introducir nuevas fallas?

Problemas específicos

- Las dependencias transitivas no son visibles en los manifiestos y rara vez se revisan.

- Los avisos se publican con varios identificadores (CVE, GHSA, PYSEC), lo que infla y confunde los reportes.

- La "versión corregida" de un aviso puede estar afectada por otro aviso.

- No existe orientación cuando no hay versión corregida o cuando actualizar implica un cambio mayor.

- No queda evidencia formal de la revisión para docentes o clientes.

Figura 1

Árbol de problemas

Nota. Elaboración propia.

# 3. Objetivos

Objetivo general. Desarrollar un sistema web que detecte dependencias con vulnerabilidades conocidas en proyectos npm y PyPI y proponga acciones de remediación verificadas.

Tabla 3

Objetivos específicos y grado de cumplimiento

| N.º | Objetivo específico | Indicador | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OE1 | Motor propio de lectura de manifiestos y resolución de versiones | Soporte lockfile v1/v2/v3, workspaces, requirements.txt | Implementado y probado (parsers, resolver, semver, PEP 440) | Cumplido |
| OE2 | Consulta OSV en lote, NVD opcional y deduplicación | Lote ≤ 1000; cero duplicados | Implementado; 4 avisos duplicados de npm audit unificados en NodeGoat | Cumplido |
| OE3 | Remediación verificada | Versiones evaluadas contra todos los avisos | 133/133 hallazgos de NodeGoat con remediación verificada | Cumplido |
| OE4 | Interfaz web con login, historial y reportes HTML/PDF | Flujo completo en producción | Desplegado en Railway; login con Google y GitHub probado | Cumplido |
| OE5 | Validación contra herramientas reconocidas | Benchmark reproducible | Coincidencia total con npm audit en 3 repositorios npm | Cumplido (PyPI pendiente de comparar) |

Nota. Elaboración propia.

# 4. Desarrollo de la Solución

El proyecto se desarrolló con la metodología RUP, organizada en cuatro fases.

## 4.1 Fase de Inicio

- Análisis del planteamiento, del caso Equifax y de las APIs de OSV y NVD.

- Estudio de factibilidad (FD01) y documento de visión (FD02).

- Decisión de alcance: npm y PyPI, OSV como fuente principal (ADR-01 de FD04).

## 4.2 Fase de Elaboración

- Especificación de requerimientos (FD03): 20 RF, 11 RNF, 12 reglas de negocio y 10 casos de uso.

- Arquitectura (FD04): monorepo TypeScript con núcleo hexagonal, Fastify, SQLite y React.

- Prototipo del motor: comparadores semver y PEP 440 y parsers.

## 4.3 Fase de Construcción

Tabla 4

Fase de Construcción

| Iteración | Entregable | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| C1 | Motor: parsers, resolución de versiones, cliente OSV, deduplicación, CVSS | 83 pruebas iniciales |
| C2 | CLI y reporte de texto/HTML/JSON con código de salida | Escaneo del propio repositorio |
| C3 | API Fastify + SQLite, historial | Pruebas de rutas con inject |
| C4 | Interfaz React (escaneo, resultados, historial, comparación) | Build de producción |
| C5 | Remediación: versiones seguras, comandos, overrides, mitigaciones por CWE, parches | Pruebas de remediación con datos reales |
| C6 | Login OAuth Google/GitHub, repositorios privados, reporte PDF | Flujo OAuth simulado en pruebas y real en producción |

Nota. Elaboración propia.

Figura 2

Arquitectura resultante

Nota. Elaboración propia.

## 4.4 Fase de Transición

- Repositorio publicado en github.com/Angelhc123/Dep_Test.

- Despliegue en Railway: un servicio Docker con volumen persistente en /data, healthcheck y despliegue automático desde la rama main.

- Configuración de las credenciales OAuth en Google Cloud y GitHub con las URLs de producción.

- URL de producción: https://deptest-production-7f98.up.railway.app.

## 4.5 Resultados

Tabla 5

a) Pruebas automatizadas

| Módulo | Archivo de pruebas | Casos |
| --- | --- | --- |
| Semver | semver.test.ts | 34 |
| PEP 440 | pep440.test.ts | 19 |
| CVSS 3.x | cvss.test.ts | 7 |
| Parsers npm y PyPI | parsers.test.ts | 9 |
| Análisis (afectación, deduplicación, versión segura) | analysis.test.ts | 12 |
| Remediación | remediation.test.ts | 7 |
| Pipeline completo | scan.test.ts | 2 |
| API (escaneo, privacidad, OAuth, PDF) | api.test.ts | 7 |
| Total |  | 97 (100 % aprobadas) |

Nota. Elaboración propia.

Figura 3

Diagrama: Resultados

Nota. Elaboración propia.

b) Benchmark contra npm audit (13 de octubre de 2026, repositorios fijados por commit)

Tabla 6

Resultados

| Repositorio | Dependencias | DepScan | npm audit | Coincidentes | Solo DepScan | Solo npm audit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OWASP/NodeGoat | 1091 | 193 | 197 | 193 | 0 | 0 |
| snyk-labs/nodejs-goof | 980 | 228 | 232 | 228 | 0 | 0 |
| cr0hn/vulnerable-node | 124 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 |

Nota. Elaboración propia.

No hubo fallas omitidas ni falsos positivos frente a npm audit. La diferencia de 4 avisos en dos repositorios se debe a la deduplicación de DepScan: avisos GHSA distintos que comparten el mismo CVE se cuentan una sola vez.

Figura 4

Diagrama: Resultados

Nota. Elaboración propia.

Tabla 7

c) Rendimiento y remediación en un proyecto real (NodeGoat)

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Paquetes vulnerables | 133 |
| Con versión segura publicada | 119 |
| Sin versión segura (se ofrecen mitigaciones) | 14 |
| Remediaciones verificadas contra todos los avisos | 133 (100 %) |
| Transitivas resolubles con npm update | 38 |
| Transitivas que requieren overrides | 74 |
| Hallazgos con mitigaciones | 120 |
| Hallazgos con enlace a parche | 125 |
| Tiempo total del escaneo con remediación | ≈ 18 s |

Nota. Elaboración propia.

Tabla 8

d) Validación en producción

| Prueba | Resultado |
| --- | --- |
| Healthcheck /api/health | ok, base de datos operativa |
| Login con GitHub | Lista de repositorios propios, privados y de colaboración |
| Escaneo de un repositorio privado | 53 de 525 dependencias vulnerables, 15 críticas y 123 altas, en 22 s |
| Login con Google | Cuenta vinculada a la de GitHub |
| Descarga de PDF y HTML | Archivos válidos con nombre por proyecto y fecha |

Nota. Elaboración propia.

# 5. Cronograma

Semestre académico 2026-II (16 semanas). El estado corresponde a la fecha de emisión de este informe.

Tabla 9

Cronograma

| Fase RUP | Actividades principales | Inicio | Fin | Semanas | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inicio | Planteamiento, factibilidad, visión | 17/08/2026 | 06/09/2026 | 3 | Completada |
| Elaboración | Requerimientos, arquitectura, prototipo del motor | 07/09/2026 | 04/10/2026 | 4 | Completada |
| Construcción | Motor, CLI, API, web, remediación, OAuth, PDF | 05/10/2026 | 15/11/2026 | 6 | Completada (adelantada) |
| Transición | Despliegue, benchmark, documentación final, sustentación | 16/11/2026 | 06/12/2026 | 3 | En curso |

Nota. Elaboración propia.

Figura 5

Diagrama: Cronograma

Nota. Elaboración propia.

# 6. Presupuesto

Presupuesto planificado frente al ejecutado (S/, tipo de cambio US$ 1 = S/ 3.75)

Tabla 10

Presupuesto

| Rubro | Planificado | Ejecutado | Variación |
| --- | --- | --- | --- |
| Costos generales | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| Costos operativos | 480.00 | 480.00 | 0.00 |
| Costos del ambiente (Railway, 4 meses) | 75.00 | 75.00 | 0.00 |
| Costos de personal | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 |
| Total | 6,955.00 | 6,955.00 | 0.00 |

Nota. Elaboración propia.

Todo el software utilizado es gratuito y de código abierto, y las APIs de OSV, NVD, Google y GitHub no tienen costo. El único gasto recurrente de infraestructura es el plan de Railway. La operación anual estimada es de S/ 3,540.00 (hosting y mantenimiento), según FD01.

Indicadores financieros (FD01): VAN S/ 1,834.70 · TIR ≈ 26.8 % · B/C 1.12 · recuperación ≈ 1.9 años.

# 7. Conclusiones

- Se cumplió el objetivo general: DepScan detecta dependencias vulnerables en npm y PyPI y propone remediaciones verificadas. Funciona en producción y se accede desde la web.

- El motor propio igualó a npm audit en los tres repositorios npm del benchmark, sin fallas omitidas, y además eliminó avisos duplicados.

- La remediación es el principal aporte: el 100 % de los hallazgos de NodeGoat recibió una recomendación verificada contra todos los avisos del paquete. El sistema además distingue cuándo basta un npm update (38 casos) y cuándo se requiere overrides (74).

- Las 97 pruebas automatizadas y la arquitectura hexagonal permitieron incorporar el login OAuth, el PDF y la remediación sin regresiones.

- El proyecto se ejecutó dentro del presupuesto previsto de S/ 6,955.00, con todo el software gratuito y una infraestructura de bajo costo.

# 8. Recomendaciones

- Instalar OSV-Scanner y completar el benchmark para PyPI, junto con la revisión manual de una muestra de diferencias.

- Solicitar la verificación de la app OAuth en Google para habilitar el login a todos los usuarios.

- Regenerar los secretos OAuth de producción y mantenerlos solo en las variables de Railway.

- Implementar la renovación de tokens de GitHub para reactivar su vencimiento automático.

- Agregar otros ecosistemas (Maven, Go) y la creación automática de pull requests de actualización.

- Si el uso crece, migrar de SQLite a PostgreSQL para permitir varias réplicas.

# 9. Bibliografía

Kruchten, P. (2003). The Rational Unified Process: An Introduction (3.ª ed.). Addison-Wesley.

Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. y Maxim, B. (2020). Ingeniería del software: un enfoque práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Martin, R. C. (2017). Clean Architecture. Prentice Hall.

Cockburn, A. (2005). Hexagonal Architecture (Ports and Adapters). https://alistair.cockburn.us/hexagonal-architecture/

U.S. Government Accountability Office (2018). Data Protection: Actions Taken by Equifax and Federal Agencies in Response to the 2017 Breach (GAO-18-559).

OWASP Foundation (2021). OWASP Top 10. https://owasp.org/Top10/

Google. OSV – Open Source Vulnerabilities. https://osv.dev

NIST. National Vulnerability Database. https://nvd.nist.gov

FIRST (2019). CVSS v3.1 Specification Document. https://www.first.org/cvss/

Hardt, D. (2012). RFC 6749: The OAuth 2.0 Authorization Framework. IETF.

Sakimura, N. et al. (2015). RFC 7636: Proof Key for Code Exchange. IETF.